# Proyecto SISCOP
Documento de Priorización de Requisitos

Carrascal Castro Priscila

Ccahuana Quiñonez Judith

Gil Sixi Alberto Luis

Guevara Chavez Luis

Medrano Ayma Nikol

Nuñez Cardenas Ivan

Rosales Trinidad Jeanmarco

Versión: 1.0                                                     1 de mayo del 2026

Historial de Revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/05/2026 | 1.0 | Versión preliminar de los requisitos prioritarios del software | Jeanmarco Rosales |

# Índice

Índice	3

Fase 1: Acceso y base del sistema	4

Requisitos	4

Justificación	4

Fase 2: Gestión de pacientes	4

Requisitos	4

Justificación	4

Fase 3: Historia clínica	4

Requisitos	4

Justificación	4

Fase 4: Evaluación nutricional	5

Requisitos	5

Justificación	5

Fase 5: Informes y documentos	5

Requisitos	5

Justificación	5

# Fase 1: Acceso y base del sistema

## Requisitos

- RF-01 – Inicio de sesión

- RF-02 – Cierre de sesión

### Justificación

Estos requisitos son la base de seguridad y control de acceso del sistema, ya que permiten autenticar a los usuarios antes de utilizar cualquier funcionalidad. Además, todos los módulos dependen directa o indirectamente del inicio de sesión, por lo que deben desarrollarse primero para habilitar el trabajo seguro en las demás funcionalidades.

# Fase 2: Gestión de pacientes

## Requisitos

- RF-03 – Registrar paciente

- RF-04 – Consultar datos del paciente

- RF-05 – Actualizar datos de paciente

### Justificación

La gestión de pacientes constituye el núcleo operativo del sistema, debido a que la historia clínica y las evaluaciones nutricionales dependen de la existencia previa de un paciente registrado. Primero se implementa el registro, luego la consulta para permitir búsquedas rápidas, y finalmente la actualización para mantener la información vigente y consistente.

# Fase 3: Historia clínica

## Requisitos

- RF-06 – Buscar historia clínica

- RF-07 – Visualizar historia clínica

### Justificación

Una vez implementada la gestión de pacientes, es necesario permitir el acceso a la historia clínica. Primero se desarrolla la búsqueda para localizar la información del paciente y posteriormente la visualización cronológica de sus registros. Esta fase sirve como puente entre la admisión del paciente y el módulo de evaluaciones nutricionales.

# Fase 4: Evaluación nutricional

## Requisitos

- RF-08 – Registrar evaluación nutricional

- RF-09 – Editar evaluación nutricional

- RF-10 – Generar gráfica de evolución de peso

### Justificación

Este módulo representa la funcionalidad principal del sistema nutricional. El registro de evaluaciones debe implementarse primero porque genera los datos clínicos necesarios para las demás operaciones. Posteriormente se desarrolla la edición de registros, que depende de evaluaciones existentes, y finalmente la gráfica de evolución, ya que requiere información histórica acumulada para mostrar tendencias del paciente.

# Fase 5: Informes y documentos

## Requisitos

- RF-11 – Generar ficha de evaluación

- RF-12 – Generar informe de evolución

### Justificación

La generación de reportes se desarrolla al final porque depende completamente de la existencia de datos previamente registrados en los módulos anteriores. Primero se implementa la ficha de evaluación, que utiliza información puntual de una evaluación específica, y luego el informe de evolución, debido a que requiere consolidar múltiples evaluaciones y generar documentos PDF con información histórica del paciente.